กิจกรรมการควบคุมแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปี 2558

ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

จัดทำโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

คำนำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ อ.อ.ป.  มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558 ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 จำนวน 5 แผน คือ

- แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป

- แผนป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว

- แผนการจัดการผลผลิตน้ำยางพาราและไม้โตเร็ว

- แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย

- แผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จึงนำกิจกรรมของแผนปฎิบัติการในแต่ละแผนมาจัดการควบคุมบริหาร  เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายของ อ.อ.ป. โดยกิจกรรมการควบคุมฯ จะประกอบด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง กำหนดแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบ โดยดัดแปลงมาจากแบบ ปอ.3 ในคู่มือการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ประจำปี 2555-2558

กิจกรรมการควบคุมแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปี 2558

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

| วัตถุประสงค์ของ การควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน | การปรับปรุง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ (ปี 2558) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค |
| 1.แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป | ผลผลิตไม้สักแปรรูปไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2558 | ธ.ค. 2557 | กิจกรรม 1. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนการแปรรูปไม้สักท่อน โดยกำหนดแหล่งวัตถุดิบ/ขนาดของวัตถุดิบ ที่จะเข้าเลื่อย รวมทั้งสถานที่ในการแปรรูป 2.จัดหาบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปไม้ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผน 3.จัดอบรมผู้เกี่ยวข้องในการผลิตไม้แปรรูป ให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการแปรรูปไม้สักให้มีประสิทธิภาพ 4.จัดทำตารางการดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 5. เร่งรัด และการควบคุมดูแลการแปรรูปไม้ ให้ได้ไม้แปรรูปตามที่ต้องการทั้งขนาดและคุณภาพ 6. ดำเนินการจำหน่ายไม้สักแปรรูปให้ได้ตามเป้าหมาย 7. การติดตามประเมินผลการผลิตและการจำหน่าย | ออป เหนือบน,เหนือล่าง ส.อก. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.แผนการป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว | ไม่สามารถป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว | ธ.ค. 2557 | กิจกรรม 1. จัดทำแผนงานป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยว 2. กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายที่เกิดจากช้างกับนักท่องเที่ยว - จัดทำป้ายเตือน และประชาสัมพันธ์ในจุดที่อันตราย - มีแนวเขตรั้วที่แข็งแรงกั้นช้างกับนักท่องเที่ยว - จัดระยะห่างการเดินของช้าง - จัดช้างที่ไม่ชอบกันให้อยู่ห่างกัน - เตรียมอุปกรณ์ควบคุมช้างไว้ใกล้บริเวณช้าง เช่น ด่อน หอก ฯลฯ - จัดเตรียมถังน้ำไว้ตามจุดเดินของช้าง ช่วงอากาศร้อน - งดนำช้างที่ทำร้ายช้างหรือมีอาการตกมันออกให้บริการนักท่องเที่ยว - ให้ความรู้กับควาญช้างและสังเกตอาการของช้างอยู่ตลอดเวลา - อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดฝึกอบรมและเสริมทักษะให้กับควาญช้างในการดูแลช้าง - ให้แก่ช้างหรือหัวหน้าหน่วยช้าง หมั่นสอบถามควาญ ช้างเกี่ยวกับอาการของช้างอยู่เสมอ - ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมให้กับควาญช้างถึงอันตรายที่ อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว - ให้ควาญช้างได้ไปศึกษาดูงานกับการดูแลช้างจากเอกชน | ส.คช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | กิจกรรม 4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และบรรยายสรุป เกี่ยวกับช้างแก่นักท่องเที่ยวก่อนเข้าทำกิจกรรมภายใน ส.คช. 5. จัดเตรียมรถยนต์และกำหนดมาตรการดูแลบำรุงรักษารถยนต์มาตรการวิธีปฎิบัติของคนขับและผู้โดยสารเพื่อป้องกันอันตรายให้กับนักท่องเที่ยว,จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ให้พร้อมกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้ตลอดเวลา 6.ติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.แผนการจัดการผลผลิตน้ำยางพาราและไม้โตเร็ว 4.แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 5.แผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. | ผลผลิตน้ำยางพารา และไม้โตเร็วไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2558 ร้อยละของค่าใช้จ่าย ในการบริหารและการขายไม่ลดลง การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่สำเร็จในปี 2558 | ธ.ค. 2557 ธ.ค. 2557 ธ.ค. 2558 | กิจกรรม 1. ทบทวนแผนการผลิต/การจำหน่ายน้ำยางพารา และไม้โตเร็ว 2. การจัดซื้อปุ๋ยเคมี 3. จัดหาและเตรียมคนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนฯ 4. จัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ และบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามราคาตลาดของน้ำยางพารา และไม้โตเร็วอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 6. มีการปรับแผนการผลิต – การจำหน่ายฯ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 7. ติดตามประเมินผล กิจกรรม 1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลสถิติค่าใช้จ่ายของ ออป ที่สำคัญของปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกันเป้าหมายปี 2558 2.จัดทำมาตรการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน 3. ประชาสัมพันธ์มาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน 4. ติดตามประเมินผลรายงานผลการลดค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายเสนอที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน 5. ทบทวนและปรับมาตรการลดค่าใช้จ่ายฯ ของ อ.อ.ป. กิจกรรม 1. เสนอร่างแก้ไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 2.เสนอร่างแก้ไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. เสนอร่างแก้ไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น สคร. ส.บน, สศช, ก.ทส., สนง.กฤษฏีกา, ครม. 5. ติดตามประเมินผล - รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน - รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงฯ อ.อ.ป. | ออป.ภาคทั้ง 5 แห่ง ออป ภาค ทั้ง 5 ภาค ส.กม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |